|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **项目角色** | **利益相关程度** | **影响水平** | **特点分析** | **管理策略** |
| 郑嘉馨 | 项目经理 | 高 | 高 | 有专业的项目管理能力和项目管理经验，有良好的沟通表达能力。 | 负责整个项目，统筹规划、分配工作等，充分授予她指挥权 |
| 高璐 | 产品经理 | 高 | 高 | 熟悉互联网，了解用户特征以及用户需求，对产品品质要求高。 | 产品方面以她的意见为主，重要事情多与她沟通协商。 |
| 王晓丹 | 技术专家 | 高 | 高 | 有丰富的设计经验，可独立完成开发。 | 技术以她为主导，充分授予其在技术工作和领导上的信任及权力 |
| 李秋水 | UE/UI 设计师 | 高 | 高 | 有审美品味，熟练掌握ps、墨刀等工具，能够关注用户使用特征，成功设计多个互联网网站的界面和交互。 | UE/UI以她为主导，充分授予其在该方面的权力 |
| 王娜 | 测试专家 | 高 | 高 | 细心、耐心，拥有丰富的测试经验，并融洽地与技术团队配合。 | 质量以她为主导，充分授予其在该方面的权力 |